PLAN PROJEKTU

# Nowoczesny serwer BBS
Packet Radio

Niezależna implementacja inspirowana doświadczeniami LinBPQ i URONode

KIERUNEK PROJEKTU Nowy kod od podstaw • Go • panel WWW • AX.25/KISS • Linux, Raspberry Pi i Alpine

| DOKUMENT | Plan pracy, kamienie milowe i miejsce na uwagi |
| --- | --- |
| ZAKRES | Node Packet Radio, BBS, forwarding i zarządzanie WWW |
| PLATFORMY | Windows (development), Debian/Raspberry Pi OS, Alpine |
| STATUS | Dokument roboczy do wspólnego rozwijania |

# 1. Krótkie podsumowanie etapów

STRATEGIA Najpierw sprawdzalny tor radiowy KISS/AX.25, następnie node i BBS, potem forwarding oraz funkcje sieciowe. Panel WWW rozwijamy od początku jako narzędzie konfiguracji i diagnostyki.

| Etap | Obszar | Najważniejszy rezultat | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Założenia, zgodność i clean-room | Zatwierdzona specyfikacja produktu i zasady niezależnej implementacji | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 1 | Fundament projektu i panel WWW | Serwer uruchamia się na Windows i Linux, a konfiguracja działa przez przeglądarkę | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 2 | KISS i monitor ramek AX.25 | Pierwsze ramki z Direwolf/TNC są widoczne w panelu | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 3 | Połączeniowy AX.25 | Dwie instancje zestawiają stabilną sesję AX.25 | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 4 | Node Packet Radio | Użytkownik radiowy może wejść do node'a i zestawić dalsze połączenie | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 5 | BBS i magazyn wiadomości | Użytkownik może wysłać, wylistować, odczytać i usunąć wiadomość | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 6 | Forwarding BBS/FBB | Wiadomości są automatycznie wymieniane z istniejącym BBS-em | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 7 | NET/ROM i funkcje sieciowe | Node uczestniczy w sieci wielowęzłowej i wybiera trasę | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |
| 8 | Utwardzenie, pakowanie i wydanie | Instalowalne wydanie dla Debian/Raspberry Pi OS oraz zweryfikowany wariant Alpine | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

## Zasady prowadzenia projektu

Każdy etap kończy się działającym, możliwym do demonstracji przyrostem.

Najpierw testy protokołu i zgodności, potem rozbudowa interfejsu.

Kod powstaje niezależnie; LinBPQ i URONode służą do poznania funkcji i testów interoperacyjności, nie jako źródło kodu.

Funkcje opcjonalne nie mogą destabilizować podstawowego node'a i BBS.

Dokument należy aktualizować po każdej istotnej decyzji technicznej.

## Środowisko testowe

Windows: panel, API, testy automatyczne, Direwolf oraz dwie lokalne instancje serwera.

Debian VM: kompilacja i test integracyjny usług systemowych, portów oraz długiej pracy.

Radio/TNC: końcowe testy interoperacyjności przez KISS TCP lub przekazany port USB/Serial.

# 2. Organizacja i kryteria jakości

## Proponowane moduły

| Moduł | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| transport | KISS TCP/Serial, później Linux AX.25 i inne transporty |
| ax25 | ramki, adresy, maszyna stanów i timery |
| session | sesje użytkowników oraz kontrola przepływu |
| node | komendy, routing połączeń i MHEARD |
| bbs | użytkownicy, wiadomości, BID/MID i wyszukiwanie |
| forwarding | FBB, kolejki, harmonogram i reguły trasowania |
| web | panel administracyjny, API i monitoring |
| storage | SQLite, migracje, backup i integralność |

## Definicja ukończenia etapu

Kod przechodzi testy automatyczne i kontrolę statyczną.

Funkcja ma scenariusz demonstracyjny i opis konfiguracji.

Błędy wejściowe nie powodują awarii ani utraty danych.

Zmiana działa na Windows (jeśli dotyczy) oraz docelowym Linuxie.

Zapisano decyzje, znane ograniczenia i zadania przeniesione dalej.

## Rejestr decyzji ogólnych

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 0

# Założenia, zgodność i clean-room

KAMIEŃ MILOWY Zatwierdzona specyfikacja produktu i zasady niezależnej implementacji

Cel: Ustalić zakres pierwszego wydania, źródła specyfikacji i granice prawne. Projekt nie kopiuje kodu LinBPQ ani URONode.

## Zakres prac

Katalog wymagań funkcjonalnych node'a i BBS

Rejestr publicznych specyfikacji: AX.25, KISS, NET/ROM i FBB

Zasady clean-room oraz ewidencja pochodzenia wiedzy

Wybór licencji nowego projektu

Słownik pojęć Packet Radio i model kompatybilności

## Kryteria odbioru

☐ Każda funkcja MVP ma opis wejść, wyjść i oczekiwanego zachowania

☐ Źródła wiedzy są zapisane i możliwe do audytu

☐ Zakres pierwszej wersji jest zamknięty

☐ Nie ma skopiowanych struktur ani fragmentów kodu z analizowanych projektów

## Plan testów

☐ Przegląd wymagań przez krótkofalowca/operatora BBS

☐ Macierz funkcja–specyfikacja–test

☐ Kontrola licencji wszystkich zależności

## Ryzyko etapu

Uwaga: Największe ryzyko to niekontrolowane rozszerzanie zakresu oraz odtwarzanie zachowań bez jednoznacznej specyfikacji.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 1

# Fundament projektu i panel WWW

KAMIEŃ MILOWY Serwer uruchamia się na Windows i Linux, a konfiguracja działa przez przeglądarkę

Cel: Zbudować szkielet w Go, stabilny model konfiguracji, API oraz pierwszy panel administracyjny.

## Zakres prac

Struktura modułów i repozytorium

Konfiguracja w SQLite z migracjami

Logowanie administratora i sesje

Dashboard stanu procesu

Rejestr zdarzeń i logów

Budowanie dla Windows, Linux x86-64 i ARM64

## Kryteria odbioru

☐ Pierwsze uruchomienie prowadzi przez kreator stacji

☐ Konfiguracja przetrwa restart

☐ Panel nie wymaga dostępu do Internetu

☐ Powstają powtarzalne binaria dla obsługiwanych platform

## Plan testów

☐ Testy API i migracji bazy

☐ Test logowania, wylogowania i blokady prób

☐ Uruchomienie na Windows i Debian VM

☐ Test przywrócenia kopii konfiguracji

## Ryzyko etapu

Uwaga: Zbyt wczesne rozbudowanie interfejsu może odciągnąć pracę od warstwy radiowej.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 2

# KISS i monitor ramek AX.25

KAMIEŃ MILOWY Pierwsze ramki z Direwolf/TNC są widoczne w panelu

Cel: Dostarczyć niezależną warstwę transportową oraz bezpieczny dekoder i enkoder ramek AX.25.

## Zakres prac

KISS TCP

KISS przez port szeregowy

Framing, escaping i obsługa błędnych ramek

Kodowanie/dekodowanie adresów AX.25 i SSID

Monitor RX/TX w czasie rzeczywistym

Pliki przechwyconych ramek do odtwarzania testów

## Kryteria odbioru

☐ Połączenie z Direwolf działa stabilnie

☐ Ramki UI i sterujące są poprawnie prezentowane

☐ Uszkodzona ramka nie zatrzymuje serwera

☐ Można filtrować ruch według portu i znaku

## Plan testów

☐ Golden vectors ramek AX.25

☐ Fuzzing dekodera

☐ Rozłączanie i ponowne łączenie KISS TCP

☐ Test długotrwały z zapisem RX/TX

## Ryzyko etapu

Uwaga: Błędy parsera ramek mogą prowadzić do niezgodności lub awarii przy nietypowym ruchu radiowym.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 3

# Połączeniowy AX.25

KAMIEŃ MILOWY Dwie instancje zestawiają stabilną sesję AX.25

Cel: Zaimplementować maszynę stanów połączenia AX.25 wraz z retransmisją i kontrolą przepływu.

## Zakres prac

SABM/SABME, UA, DISC i DM

Ramki I, RR, RNR i REJ

Numerowanie ramek i okno transmisji

Timery T1, T2, T3 oraz limit N2

Segmentacja danych zgodnie z PACLEN

Wiele równoczesnych sesji

## Kryteria odbioru

☐ Połączenie, transmisja dwukierunkowa i rozłączenie są powtarzalne

☐ Utrata ramek uruchamia poprawną retransmisję

☐ Stan sesji jest widoczny w panelu

☐ Restart nie pozostawia zablokowanych zasobów

## Plan testów

☐ Symulator utraty, opóźnienia, duplikacji i zmiany kolejności

☐ Testy maszyn stanów

☐ Interoperacyjność z LinBPQ i innym TNC

☐ Test wielu jednoczesnych sesji

## Ryzyko etapu

Uwaga: To najbardziej krytyczny technicznie etap; drobne błędy czasowe mogą ujawniać się tylko na wolnym lub zakłóconym łączu.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 4

# Node Packet Radio

KAMIEŃ MILOWY Użytkownik radiowy może wejść do node'a i zestawić dalsze połączenie

Cel: Zbudować czytelną powłokę node'a, routing między portami i podstawowe narzędzia operatorskie.

## Zakres prac

Prompt, alias i komunikaty stacji

Komendy CONNECT, PORTS, USERS, MHEARD, INFO, HELP i BYE

Rejestr komend i uprawnień

Połączenia wychodzące przez wskazany port

Routing sesji między portami

Konfigurowalne limity i timeouty

## Kryteria odbioru

☐ Komendy działają zarówno przez radio, jak i lokalny terminal testowy

☐ Błędne polecenia nie destabilizują sesji

☐ MHEARD i aktywne sesje są widoczne w WWW

☐ Operator może bezpiecznie zakończyć sesję

## Plan testów

☐ Testy parsera poleceń

☐ Scenariusze uprawnień

☐ Połączenie wieloskokowe w laboratorium

☐ Test zgodności tekstowego interfejsu z terminalami packet

## Ryzyko etapu

Uwaga: Rozbudowane aliasy i komendy zewnętrzne mogą stać się źródłem podatności, jeśli otrzymają dostęp do powłoki systemowej.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 5

# BBS i magazyn wiadomości

KAMIEŃ MILOWY Użytkownik może wysłać, wylistować, odczytać i usunąć wiadomość

Cel: Dostarczyć podstawowy, niezawodny BBS z prywatnymi wiadomościami, biuletynami i panelem zarządzania.

## Zakres prac

Użytkownicy, znaki, role i Home BBS

Wiadomości prywatne i biuletyny

Komendy L, R, S, K, B oraz HELP

Nagłówki, identyfikatory BID/MID i statusy

Wyszukiwanie i administracja przez WWW

Backup, eksport i kontrola integralności SQLite

## Kryteria odbioru

☐ Pełny cykl wiadomości działa przez AX.25

☐ Duplikaty BID są wykrywane

☐ Treść pozostaje poprawna po restarcie

☐ Administrator może wykonać i odtworzyć backup

## Plan testów

☐ Scenariusze prywatne i bulletin

☐ Duże wiadomości i nietypowe zakończenia linii

☐ Awaria podczas zapisu

☐ Migracje schematu i odtwarzanie kopii

## Ryzyko etapu

Uwaga: Model danych musi uwzględniać późniejszy forwarding; zbyt prosty schemat wymusi kosztowne migracje.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 6

# Forwarding BBS/FBB

KAMIEŃ MILOWY Wiadomości są automatycznie wymieniane z istniejącym BBS-em

Cel: Zapewnić interoperacyjny forwarding, kolejki, routing pocztowy i pełną obserwowalność wymiany.

## Zakres prac

SID i negocjacja możliwości

Klasyczny forwarding tekstowy

Propozycje FBB

Forwarding blokowy i kompresja

Partnerzy, harmonogramy i skrypty połączeń

Reguły routingu wiadomości P/B/T

Kolejki, retry, raporty i ręczne uruchamianie

## Kryteria odbioru

☐ Wymiana z LinBPQ działa w obu kierunkach

☐ Brak duplikatów i pętli routingu

☐ Przerwana wymiana jest bezpiecznie wznawiana

☐ Panel pokazuje powód przyjęcia, odrzucenia lub oczekiwania

## Plan testów

☐ Macierz interoperacyjności z kilkoma BBS-ami

☐ Przerwanie sesji w każdym kroku

☐ Duplikaty, odrzucenia i limity rozmiaru

☐ Testy kompresji na znanych wektorach

## Ryzyko etapu

Uwaga: Różne implementacje FBB mają historyczne rozszerzenia i odstępstwa; potrzebne będą testy rzeczywiste, nie tylko specyfikacja.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 7

# NET/ROM i funkcje sieciowe

KAMIEŃ MILOWY Node uczestniczy w sieci wielowęzłowej i wybiera trasę

Cel: Rozszerzyć serwer o funkcje sieciowe potrzebne do pracy w większej sieci Packet Radio.

## Zakres prac

NET/ROM i beacony węzłów

Tablice sąsiadów, tras i jakości

Routing statyczny i dynamiczny

Digipeater i zasady ścieżek

Opcjonalne interfejsy Linux AX.25

Późniejsze rozszerzenia: ROSE, APRS, TCP services i Winlink

## Kryteria odbioru

☐ Trasy są stabilne i możliwe do wyjaśnienia w panelu

☐ Zmiany sąsiadów nie powodują pętli

☐ Operator może ustawić ograniczenia i preferencje

☐ Funkcje dodatkowe można wyłączać modułowo

## Plan testów

☐ Topologie 3–5 węzłów w symulatorze

☐ Zanik i powrót łącza

☐ Pętle oraz konflikt aliasów

☐ Testy interoperacyjności w wydzielonym środowisku

## Ryzyko etapu

Uwaga: Nie należy dopuścić, aby rozszerzenia sieciowe opóźniły stabilne wydanie podstawowego BBS.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

ETAP 8

# Utwardzenie, pakowanie i wydanie

KAMIEŃ MILOWY Instalowalne wydanie dla Debian/Raspberry Pi OS oraz zweryfikowany wariant Alpine

Cel: Przygotować produkt do długotrwałej pracy bez nadzoru i łatwej instalacji przez krótkofalowca.

## Zakres prac

Pakiety .deb i usługa systemd

Wariant Alpine/OpenRC po walidacji musl

Aktualizacje, migracje i rollback

Diagnostyka do pobrania z panelu

TLS, role, audyt i bezpieczne domyślne ustawienia

Dokumentacja operatora oraz obrazy laboratoryjne

## Kryteria odbioru

☐ Instalacja na czystej maszynie wymaga minimalnej liczby kroków

☐ Aktualizacja zachowuje wiadomości i konfigurację

☐ Po awarii serwer automatycznie wraca do pracy

☐ Testy 24/7 i kontrola bezpieczeństwa kończą się bez krytycznych błędów

## Plan testów

☐ Debian x86-64, Raspberry Pi ARM64 i Alpine

☐ Długotrwały soak test

☐ Backup/restore po aktualizacji

☐ Skan zależności, test uprawnień i próby błędnej konfiguracji

## Ryzyko etapu

Uwaga: Pakowanie sprzętowych interfejsów USB, portów szeregowych i capabilities wymaga osobnych profili dla różnych instalacji.

| WŁAŚCICIEL | PLANOWANA DATA | DATA ZAKOŃCZENIA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ Plan ☐ Praca ☐ Gotowe |

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

# 3. Backlog funkcji po pierwszym wydaniu

ZASADA Poniższe elementy trafiają do pierwszej wersji tylko wtedy, gdy nie opóźniają stabilnego KISS/AX.25, node'a, BBS i forwardingu.

## Protokoły i sieć

☐ ROSE i FlexNet

☐ APRS digipeater oraz APRS-IS

☐ IP over AX.25 / AMPRNet

☐ Interfejs AGWPE

☐ MQTT i zewnętrzne API zdarzeń

## Poczta i usługi

☐ WebMail użytkownika

☐ SMTP/POP3/NNTP

☐ Winlink CMS i format B2F

☐ Formularze wiadomości

☐ Zaawansowane raporty ruchu

## Eksploatacja

☐ Aktualizacje z panelu

☐ Obrazy gotowe dla Raspberry Pi

☐ Kontenery z profilami urządzeń

☐ Klaster/HA dla zastosowań eksperymentalnych

☐ Wtyczki rozszerzające typy portów

## Uwagi do backlogu

UWAGI / DECYZJE / PYTANIA

# 4. Dziennik ustaleń

Miejsce na ważne decyzje podjęte w trakcie realizacji. Każdy wpis powinien zawierać datę, decyzję, uzasadnienie i wpływ na dalsze etapy.

| Data | Decyzja | Uzasadnienie | Wpływ / autor |
| --- | --- | --- | --- |